## Slide 1: Méthode de programmation

## Slide 2: Test driven development (TDD)
- Test Driven Development
- Extreme programming
- Scrum
- Modèle en cascade

## Slide 3: Test driven development (TDD)
En français, développement dirigé par les tests
Ecrire les tests unitaires avant de commencer à coder:
- On ajoute un test unitaire (en échec au début)
- On écrit le code qui permet de faire en sorte que le test passe (pas plus).
- On recommence avec une nouvelle fonctionnalité.
De quoi à t’on besoin pour que ce code fonctionne?

## Slide 4: Test driven development (TDD)

## Slide 5: Test driven development (TDD)
Intérêt:
- Avoir un programme robuste car entièrement tester, donc les régressions et bugs sont en grande parties éviter lors des évolutions.
Incinvénient:
- Parfois couteux à mettre en place.
- Nécessite des frameworks de test adapté.
- Pas forcément adapté au domaine du JV.

## Slide 6: extreme Programming (XP)
Adapté aux équipes réduites avec des besoins changeants. XP pousse à l'extrême des principes simples.
- Programmation en binôme
- Revue de code
- Evolution et intégration continue (livré au client après chaque modification pour qu’il test si le résultat lui convient).
- Tests après ajout des fonctionnalités.
- Réalisés les taches de manière simple, puis optimiser lorsque cela fonctionne et que l’on a besoin.

## Slide 7: EXtreme Programming
=

## Slide 8: Scrum
Equivalent de l’extreme programming mais avec une organisation différente.
- Sprint planning
- Sprint review
- Scrum master
- …

## Slide 9: Scrum

## Slide 10: Modèle en cascade / Cycle en V / Traditionnel
Exigences (ce qu’on attend du logiciel): les exigences font l'objet d'une expression des besoins
Analyse : les exigences sont analysées pour établir un cahier des charges fonctionnel
Conception : le produit est conçu et spécifié de sorte à pouvoir être réalisé
Mise en œuvre : le produit est réalisé sur la base des spécifications
Validation : le produit est testé et vérifié et sa conformité aux exigences est validée
Mise en service : le produit est installé, les préparatifs pour sa mise en service sont organisés, puis le produit est utilisé

## Slide 11: Cycle en V

## Slide 12: Processus unifié
Démarche itérative et incrémentale, pilotée par les cas d'utilisation, et centrée sur l'architecture et les modèles UML.
Penser à une architecture robuste, extensible et assez générique qui puisse satisfaire le besoin demandé et qui soit également évolutive.

## Slide 13: Processus unifié